I.Sprint Planning & Product Backlog

1.Sprint Goal

Hoàn thiện phiên bản cơ bản của ứng dụng quản lý dự án gồm tạo project, tạo task, giao task và theo dõi trạng thái.

1.1.User Stories

| STT | User Story | Mô tả | Story Point | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo dự án | Tạo Project với tên + mô tả. | 5 | Must |
| 2 | Tạo task | Thêm task gồm tên + deadline. | 3 | Must |
| 3 | Giao task | Assign task cho User. | 3 | Should |
| 4 | Cập nhật trạng thái | Chuyển ToDo→Doing→Done. | 2 | Must |
| 5 | Xem task theo trạng thái | Filter theo trạng thái. | 2 | Could |

1.2. Acceptance Criteria

Story 1

- User nhập tên dự án → Create → dự án được tạo.

- Không để trống tên.

- Xuất hiện trong danh sách.

Story 2

- Nhập tên task → Add → Task xuất hiện.

- Phải thuộc project.

- Không để trống tên.

Story 3

- Chọn task → chọn user → Save → hiển thị người được giao.

- Project phải có thành viên.

- Thông báo gán thành công.

Story 4

- Chọn trạng thái → cập nhật ngay.

- 3 trạng thái: ToDo/Doing/Done.

- Lưu trạng thái.

Story 5

- Chọn filter → hiện task đúng.

- Filter không trống.

- Mặc định hiển thị tất cả.

1.3 Definition of Done

| STT | Định nghĩa |
| --- | --- |
| 1 | User Story có AC đầy đủ |
| 2 | Được chia thành task nhỏ |
| 3 | Có Story Point + mức ưu tiên |
| 4 | Được review bởi 1 người |

1.4.Planning Poker

| Story | Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Story 1 | 5 | Tính năng chính |
| Story 2 | 3 | Trung bình |
| Story 3 | 3 | Logic giao user |
| Story 4 | 2 | Đơn giản |
| Story 5 | 2 | Filter đơn giản |

II.Kanban board

2.1.Chia nhỏ US thành task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Tạo form Project | Dev | Form + nút Create |
|  | Lưu project vào DB | Dev | Gửi request và lưu |
| Story 2 | Form thêm task | Dev | Nhập tên task |
|  | Lưu task | Dev | Gắn với Project |
| Story 3 | UI assign task | Dev | Dropdown chọn User |
|  | Lưu thông tin assign | Dev | Update DB |
| Story 4 | UI đổi trạng thái | Dev | Button/Select |
|  | Lưu trạng thái | Dev | Update DB |
| Story 5 | Tạo filter | Dev | 3 trạng thái |
|  | Render danh sách | Dev | Theo filter |

2.2.Kanban Board

| User Story | To Do | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 |  |  |  |  |  |
| Story 2 |  |  |  |  |  |
| Story 3 |  |  |  |  |  |
| Story 4 |  |  |  |  |  |
| Story 5 |  |  |  |  |  |

III. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1.Phân tích rủi ro

| Story | Rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Story 1 | Medium | Dễ lỗi validate |
| Story 2 | Low | Tạo form đơn giản |
| Story 3 | Medium | Liên quan user |
| Story 4 | Low | Logic nhỏ |
| Story 5 | Low | Filter đơn giản |

3.2. MoSCoW Prioritization

| Story | Must | Should | Could | Won't | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | X |  |  |  | Cốt lõi |
| Story 2 | X |  |  |  | Không có task = không quản lý được |
| Story 3 |  | X |  |  | Quan trọng nhưng không phải trọng tâm |
| Story 4 | X |  |  |  | Theo dõi tiến độ |
| Story 5 |  |  | X |  | Tiện ích |

IV. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1. Mô phỏng quá trình Dev

Story 1 - Task 1: Tạo form Project

- Dev mở giao diện → nhập tên dự án → nhấn Create → hệ thống hiển thị Project mới.

Story 1 - Task 2: Lưu Project vào DB

- Dev gửi request lưu → hệ thống phản hồi OK → Tester kiểm tra danh sách có Project.

Story 2 - Task 1: Form tạo Task

- Dev nhập tên task → nhấn Add → hệ thống thêm task vào list.

Story 2 - Task 2: Lưu Task

- Dev lưu task gắn với project → Tester kiểm tra task hiển thị.

Story 3 - Task 1: UI Assign Task

- Dev chọn task → chọn user → lưu → Tester kiểm tra thông tin assign.

Story 4 - Task 1: UI đổi trạng thái

- Dev chọn trạng thái mới → hệ thống cập nhật ngay.

4.2.Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Tên dự án hợp lệ | Nhấn Create | Dự án được tạo |
| TC02 | Tên task hợp lệ | Nhấn Add | Task hiển thị trong danh sách |
| TC03 | Chọn user | Assign task | Task hiển thị người được giao |
| TC04 | Chọn trạng thái Doing | Update state | Task chuyển sang Doing |
| TC05 | Filter=ToDo | Lọc danh sách | Chỉ hiển thị task ToDo |

4.3.Bug giả lập

| Bug ID | Mô tả | Mức độ | Cách xử lý | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Task không hiển thị sau khi Add | Medium | Kiểm tra API & refresh list | Đã fix |
| B02 | Filter không đúng trạng thái | Low | Sửa điều kiện filter | Hoạt động đúng |

V.Tiến độ Sprint

5.1.Burndown chart

|  | Số task còn lại |
| --- | --- |
| Day 0 | 10 |
| Day 1 | 8 |
| Day 2 | 4 |
| Day 3 | 0 |

5.2.Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Log 1 | Hoàn thành 2 task | Tiếp tục 4 task còn lại | Không có |
| Log 2 | Hoàn thành 4 task | Chuẩn bị cho ngày 3 | Không có |